РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2013 года                            № 115                    х. Войнов

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Войновского

сельского поселения «Благоустройство»  на 2014 год

В соответствии с пунктом 5.2 части 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Благоустройство» на 2014 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Специалистам Администрации Войновского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Войновского сельского поселения                           В.В.Гончаров

- Приложение

- к постановлению Администрации Войновского сельского поселения

- от 30.09.2013 № 115

План

реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Благоустройство» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Благоустройство территории Войновского сельского поселения | Специалист первой категории (ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | X | 291,2 | 0 | 0 | 291,2 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие – Содержание сетей уличного освещения | Специалист первой категории (ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2014-31.12.2014 | 240,4 | 0 | 0 | 240,4 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие – оплата электроэнергии уличного освещения | Специалист первой категории (ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2014-31.12.2014 | 240,4 | 0 | 0 | 240,4 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы - оплата электроэнергии уличного освещения | Специалист первой категории (ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2014-31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Основное мероприятие – Содержание мест захоронения | Специалист первой категории (ЖКХ) | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2014-31.12.2014 | 7,0 | 0 | 0 | 7,0 | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие – противоклещевая обработка территории кладбищ | Специалист первой категории (ЖКХ) | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2014-31.12.2014 | 7,0 | 0 | 0 | 7,0 | 0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы - противоклещевая обработка территории кладбищ | Специалист первой категории (ЖКХ) | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2014-31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Основное мероприятие – Прочие работы по благоустройству | Специалист первой категории (ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2014-31.12.2014 | 43,8 | 0 | 0 | 43,8 | 0 |
| 1.3.1 | Мероприятие – уборка территории поселения | Специалист первой категории (ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2014-31.12.2014 | 43,8 | 0 | 0 | 43,8 | 0 |
| 1.3 | Контрольное событие программы - уборка территории поселения | Специалист первой категории (ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2014-31.12.2014 | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории (ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | X | 291,2 | 0 | 0 | 291,2 | 0 |